## Slide 1
ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
Лекция 3. Управление разработкой
Плановые модели, гибкие модели, масштаб
Не «какой подход правильный», а от чего зависит выбор.
Ось лекции — размер шага между решением и обратной связью.
Маслов Сергей Сергеевич

## Slide 2
Кто из них узнает раньше
Команда А
Анализ и проектирование
Разработка
Тест и сдача
точек обратной связи: 1
Команда Б
цикл 1
цикл 2
цикл 3
цикл 4
цикл 5
цикл 6
точек обратной связи: 12
Обе команды сделали одну и ту же ошибку в понимании задачи на второй неделе.
А узнала об этом на шестом месяце. Б — на четвёртой неделе.
Программная инженерия · Лекция 3. Управление разработкой
2

## Slide 3
Размер шага между решением и обратной связью
◄ БОЛЬШОЙ ШАГ
МАЛЫЙ ШАГ ►
Большой шаг | Малый шаг
решение → результат → проверка занимают месяцы | недели или дни
координация дешёвая: план один, все ему следуют | координация дорогая: договариваться приходится постоянно
ошибка дорогая: обнаруживается поздно | ошибка дешёвая: обнаруживается быстро
нужен доступный заранее полный объём | нужен доступный постоянно заказчик
У обоих концов оси есть цена, и она разная. Всё остальное в лекции — следствия выбора.
Программная инженерия · Лекция 3. Управление разработкой
3

## Slide 4
Две разные постановки задачи
Проект | Продукт
временное предприятие с началом и концом | живёт, пока им пользуются
успех — уложились в содержание, срок, бюджет | успех — пользуются и получают ценность
команда собирается и расходится | команда сопровождает то, что построила
«сдали и забыли» | «сдали и живём с этим»
Большая часть разработки в 2026 году — это продукты, которые описывают и финансируют как проекты. Отсюда половина организационных конфликтов.
Программная инженерия · Лекция 3. Управление разработкой
4

## Slide 5
Свод знаний по управлению проектами
Формулировки принципов и доменов — по оригиналу PMBOK 7
PMBOK 7 (2021): 12 принципов + 8 доменов исполнения
Восемь доменов исполнения — области, в которых идёт работа:
заинтересованные стороны
команда
подход к разработке и жизненный цикл
планирование
работа проекта
поставка
измерение
неопределённость
Это не методология и не инструкция. Это словарь и набор ориентиров, которые каждая организация настраивает под себя.
Программная инженерия · Лекция 3. Управление разработкой
5

## Slide 6
Стандарт, который отказался от собственной модели
PMBOK 5 (2013) | PMBOK 6 (2017) | PMBOK 7 (2021)
47 процессов, 5 групп, 10 областей знаний | 49 процессов | процессной модели нет
«делай эти процессы в этом порядке» | то же, плюс раздел про гибкие подходы | 12 принципов + 8 доменов исполнения
За восемь лет свод знаний по управлению проектами отказался от описания работы через список процессов.
Перечислимый процесс работает там, где работа повторяема. Когда выяснилось, что проекты слишком разные, стандарт перешёл к принципам — то есть к тому, что требует решения на месте, а не следования шагам.
Программная инженерия · Лекция 3. Управление разработкой
6

## Slide 7
Ограничения проекта
содержание
качество
расписание
бюджет
ресурсы
риски
Ограничения связаны. Изменение любого требует размена с остальными:
• сократили срок → уменьшили содержание, или добавили людей, или приняли риск, или пожертвовали качеством
• добавили содержание при том же сроке → одно из остальных пяти обязательно поедет
«Успеем всё и в срок, ничего не меняя» — не решение, а отказ от решения.
Из первой лекции: «от чего пришлось отказаться» — второй из четырёх вопросов. Ограничения проекта и есть перечень того, чем можно жертвовать.
Программная инженерия · Лекция 3. Управление разработкой
7

## Slide 8
Ещё один взгляд на плановое управление
PRINCE2 описывает не инструменты, а управленческий каркас: кто за что отвечает и кто что утверждает. 7 принципов, 7 процессов, 7 тем.
Две идеи, работающие и вне PRINCE2:
Управление по исключениям
Руководителю выданы допуски по срокам, бюджету и содержанию. Пока он в допусках — он не отчитывается и его не трогают. Вышел за допуск — обязан немедленно сообщить и предложить выход.
Постоянная проверка целесообразности
На каждом этапе заново отвечают на вопрос, стоит ли проект продолжать. Право закрыть проект — часть управления им.
В российской практике разработки PRINCE2 встречается редко. Обе идеи выше — постоянно.
Программная инженерия · Лекция 3. Управление разработкой
8

## Slide 9
Agile: не лозунги, а размены
Ценим выше | Не отменяя | Что это значит на практике
Люди и взаимодействие | процессы и инструменты | процесс не заменит разговор между теми, кто делает
Работающий продукт | исчерпывающую документацию | документ, который никто не читает, не является результатом
Сотрудничество с заказчиком | согласование условий контракта | контракт нужен, но он не источник истины о задаче
Готовность к изменениям | следование плану | план — гипотеза, а не обязательство
«Не отрицая важности того, что справа». Манифест — про приоритет при конфликте, а не про отмену правого столбца.
Программная инженерия · Лекция 3. Управление разработкой
9

## Slide 10
Итерации и инкременты — не одно и то же
 | Итеративно | Инкрементально
Что делаем | улучшаем одно и то же по кругу | добавляем части к целому
Аналогия | эскиз → набросок → готовая картина | сначала одна комната, потом вторая
Что даёт | уточнение при неясном результате | ранняя польза от готовой части
Риск в одиночку | улучшаем то, что вообще не нужно | построили половину дома без крыши
Нужны оба. Инкрементально выпускаем части, итеративно доводим каждую до нужного качества.
Программная инженерия · Лекция 3. Управление разработкой
10

## Slide 11
О чём на самом деле двенадцать принципов
Про поставку | Про людей | Про темп | Про качество и обучение
ранняя и частая поставка ценного ПО | мотивированные люди, которым доверяют | устойчивый темп без переработок | внимание техническому совершенству
приветствие изменений даже поздно | ежедневное общение с заказчиком | простота — искусство не делать лишнего | самоорганизующиеся команды
работающее ПО — главный измеритель прогресса | личный разговор — лучший способ передачи информации |  | регулярный пересмотр того, как работаем
Устойчивый темп — единственный пункт, который в индустрии нарушают почти всегда. Переработка это заём под проценты: скорость сегодня за счёт скорости через месяц.
Программная инженерия · Лекция 3. Управление разработкой
11

## Slide 12
Scrum за один слайд
Роли | Артефакты | События
Владелец продукта отвечает за то, ЧТО делаем и в каком порядке | Бэклог продукта упорядоченный список того, что может понадобиться | Планирование спринта что берём и почему это выполнимо
Скрам-мастер отвечает, чтобы процесс работал, убирает препятствия | Бэклог спринта что взяли в этот цикл | Ежедневная встреча 15 минут, синхронизация, не отчёт
Команда разработки отвечает за то, КАК делаем, кросс-функциональна, 5–9 человек | Инкремент работающая часть продукта в конце спринта | Обзор спринта показываем, собираем обратную связь Ретроспектива что меняем в способе работы
Спринт — цикл фиксированной длины. Длина не меняется от спринта к спринту: это единица измерения.
Программная инженерия · Лекция 3. Управление разработкой
12

## Slide 13
Что ломается чаще всего
Форма соблюдена | Сути нет | Признак
Спринты идут | в конце спринта нечего показать | инкремент не работает целиком, «покажем в следующем»
Ежедневная встреча проводится | это отчёт руководителю о занятости | говорят начальнику, а не друг другу; длится 40 минут
Ретроспективы проводятся | решения не выполняются | одни и те же проблемы третий раз подряд
Бэклог есть | он не упорядочен | «всё важно», приоритеты выставляет тот, кто громче
Владелец продукта назначен | он не может принять решение | по каждому вопросу уходит согласовывать
Процесс без обратной связи — не процесс, а расписание встреч.
Программная инженерия · Лекция 3. Управление разработкой
13

## Slide 14
Kanban: поток вместо цикла
Визуализировать работу
этапы — колонки, задачи — карточки; видно, где что стоит
Ограничить незавершённое (WIP)
на каждом этапе не больше N карточек. Главное правило, остальные — следствия
Вытягивание, а не проталкивание
новая работа берётся, когда освободилось место, а не когда её принесли
Улучшать поток
смотреть, где карточки стоят дольше всего, и убирать причину
Что даёт ограничение WIP
Затор становится видимым сразу. Если в колонке «тестирование» лимит 3 и он выбран — разработчики не могут начать новое, и им приходится помочь с тестированием.
Система заставляет заканчивать, а не начинать.
Программная инженерия · Лекция 3. Управление разработкой
14

## Slide 15
Когда какой
Условие | Скорее Scrum | Скорее Kanban
Характер работы | можно планировать на 2 недели вперёд | приоритеты меняются в течение дня
Типовой источник задач | продуктовый бэклог | входящий поток: заявки, инциденты, поддержка
Размер задач | сопоставимый | очень разный
Что нужно команде | ритм и защита от вмешательства | гибкость и видимость затора
Состав команды | стабильный | меняющийся
Существенно не название, а две вещи: ограничена ли незавершённая работа и когда команда узнаёт, что ошиблась.
Смешанные варианты — норма.
Программная инженерия · Лекция 3. Управление разработкой
15

## Slide 16
Кому подчиняется разработчик
Функциональная | Слабая матрица | Сбалансированная матрица | Сильная матрица | Проектная
Власть у руководителя отдела | Координатор без полномочий | Двойное подчинение | Руководитель проекта сильнее функционального | Команда полностью в проекте
Проект — нагрузка сверх основной работы |  | Конфликт приоритетов постоянный |  | Вне проекта человека нет
Матричные структуры дают конфликт приоритетов не по недосмотру, а по устройству. Вопрос не «как его избежать», а «кто его разрешает и как быстро».
На собеседовании стоит спрашивать не «у вас Agile?», а «кто ставит мне задачи и кто согласовывает мой отпуск». Если это разные люди — вы в матрице.
Программная инженерия · Лекция 3. Управление разработкой
16

## Slide 17
Что ломается, когда команд становится много
Одна команда из 7 человек: 21 канал связи. Пять команд по 7: 595.
Что появляется при росте
• зависимости между командами
• общая архитектура, которой никто не владеет целиком
• синхронизация релизов
• расхождение приоритетов
Ответы индустрии
• SAFe, LeSS, Nexus и другие
Все делают одно: добавляют надстройку над командами — общее планирование, общий ритм, роли координации
Цена надстройки
Возврат к большому шагу на верхнем уровне: команда работает двухнедельными циклами, а планирование идёт кварталами. Часть выигрыша теряется — сознательно.
Прежде чем масштабировать процесс, стоит проверить, нельзя ли уменьшить связанность между командами. Это вопрос архитектуры — второй семестр.
Программная инженерия · Лекция 3. Управление разработкой
17

## Slide 18
Выбор процесса — инженерное решение
Выбор точки на оси определяют:
Доступность заказчика
есть ли кому давать обратную связь
Цена изменения
сколько стоит переделать, если ошиблись
Обязательства
фиксирован ли объём контрактом или регламентом
Зрелость команды
умеют ли договариваться каждые две недели
Признак того, что процесс выбран неверно: работа идёт, а обратной связи нет.
Процесс не бывает правильным сам по себе. Он бывает подходящим к условиям.
Программная инженерия · Лекция 3. Управление разработкой
18